**................................**

 **................................**

 **................................**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaše číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Košice |
|  | 16/2022 | Ing. Sárosiová | 19.1.2022 |

### e-mail:

### Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác

v rámci postupu verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou – podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice

Adresa: Bocatiova 1, 040 01 Košice

Krajina: Slovenská republika

Štatutárny zástupca: Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy

IČO: 35570172

 DIČ: 2022109639

Telefón: 0904 397 951

Internetová adresa: www.sosbocatiuske.sk

bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK13 8180 000000 7000243952

**Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:**

Ing. Daniela Sárosiová, tel: 055/6337128  kl.38

**Pracovný kontakt pre vysvetlenie výzvy na predloženie ponuky:**

Ing. Martina Zeteková, email: skola@sosbocatiuske.sk

1. **Názov predmetu zákazky:**

**„Oprava oplotenia areálu školy – 2.časť“**

**Hlavný slovník CPV:**

 45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

1. **Opis predmetu zákazky**

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je definovaná v Prílohe č.2a,b – Krycí list výkazu výmeru + Výkaz - výmer

Variantne riešenie sa neumožňuje.

**4. Predpokladaná hodnota zákazky**

Predpokladaná hodnota zákazky jestanovená v hodnote: **14.100,00 €** **bez DPH**

Celková hodnota zákazky nesmie prekročiť hodnotu: **16.920,00 € s DPH**

**5. Typ zmluvného vzťahu**

Verejný obstarávateľ určuje svoje obchodné podmienky dodania predmetu zákazky v zmluve o dielo, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom. Uchádzač predložením ponuky vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v návrhu zmluvy.

**6. Miesto dodania predmetu zákazky**

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice

**7. Lehota na dodanie predmetu zákazky**

Najneskôrdo 23.2.2022

**8. Platobné podmienky a zdroj financovania**

Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Verejný obstarávateľ neposkytne zálohovú platbu.

**9. Podmienky účasti:**

* + - 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa **osobného postavenia**:
	+ podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. **Uchádzač nemusí v ponuke predkladať doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce**, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. V prípade, že uchádzač nemá oprávnenie plniť predmet zákazky, nebude jeho ponuka hodnotená,
	+ podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Túto skutočnosť uchádzač potvrdí svojim podpisom vo vyhlásení – Príloha č. 4.
1. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa §183 zákona o verejnom obstarávaní, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
2. Zo strany uchádzačov je doporučené vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác, aby si sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebné na prípravu a spracovanie ponuky. Miesto, deň a hodina obhliadky bude vopred dohodnutá zo záujemcom, záujemca sa môže prihlásiť telefonicky alebo mailom. Kontaktná osoba: Michaela Mischurová, hospodárka školy, tel. kontakt: 055/633 71 28.

***Uchádzač predloží do súťaže:***

* **Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií – Príloha č. 1**
* **Krycí list Výkazu - výmeru + Výkaz – výmer – Príloha č. 2a,b**
* **Návrh Zmluvy o dielo s prílohami – Príloha č. 3**
* **Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 4**
* **Konflikt záujmov – Príloha č. 5**

Všetky požadované dokumenty musia byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo zastupujúcou osobou uchádzača, ktorá je oprávnená zastupovať uchádzača na základe dokladu, ktorého kópia musí byť súčasťou ponuky.

Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality. Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o predpokladanej navrhovanej cene.

Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EUR.

V poskytnutej informácii sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:

* Cena predmetu zákazky bez DPH
* DPH
* cena predmetu zákazky s DPH

**10. Lehota na predkladanie ponúk:**  **do 31.1.2022**

Požadované doklady je potrebné doručiť **poštou alebo osobne** verejnému obstarávateľovi v stanovenej lehote v uzatvorenej nepriehľadnej obálke s uvedením **názvu zákazky** a s označením – „**NEOTVÁRAŤ**“ na adresu: **Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice.**

Ponuky zaslané po termíne, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa oznámenia, takéto ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.

**11. Platnosť cenovej ponuky**

Platnosť cenovej ponuky je **do 30.6.2022.**

**12. Kritéria na hodnotenie ponúk**

Jediným kritériom je **najnižšia cena s DPH** na celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na 1. mieste, ostatné ponuky budú zoradené vzostupným poradím na základe uchádzačmi predložených cenových ponúk v poradí od najnižšej ( s DPH) po najvyššiu ponúkanú cenu pri splnení podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.

 V prípade, že dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v novo zostavenom poradí.

**13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia elektronickou formou.
2. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať ďalšieho uchádzača v poradí.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku úspešného uchádzača, ktorého cenová ponuka bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
4. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
* nebude predložená ani jedna ponuka,
* ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
* ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným v tejto výzve,
* ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
1. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača nie je možné podať námietky.

Veríme, že ponuku na požadovaný predmet zákazky predložíte v súlade s výzvou a lehotami na jej predloženie.

Ing. Martina Zeteková

 riaditeľka školy v.r.

***Prílohy:***

Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií

Príloha č. 2a,b Krycí list Výkazu - výmeru + Výkaz - výmer

Príloha č. 3 Zmluva o dielo – návrh

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 5 Konflikt záujmov

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spis č.: ................ | Kolo č. : 1 |  |  |  |  |
| **Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií** |
| Pre verejného obstarávateľa: **Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice** |
|

|  |
| --- |
| **na základe verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou** |

 |
| podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ plánuje zadať zákazku s názvom: **„Oprava oplotenia areálu školy – 2.časť“** |
| **Uchádzač** |
| Názov uchádzača:  | Štatutárny orgán uchádzača:  |
| Sídlo uchádzača: | Kontaktná osoba pre ponuku: |
| IČO: | Tel.: |
| DIČ: | e-mail: |
| **Návrh na plnenie kritérií** |
| 1. Jednotková cena (aj s DPH, ak je uchádzač platiteľom DPH):
 |   |
|  |   |
|   |   |
| **Poznámky:** |
| Jednotková cena spolu bez DPH .......... .-€ sadzba DPH %, Výška DPH: .............. .-€ Nie som platca DPH1) |
|  |
| **Špecifikácia ponúkaného predmetu zákazky:** |
| uchádzač prikladá prílohu č. 2, prílohu č. 3 |
| V .................., dňa ....................... |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  | **KRYCÍ LIST VÝKAZU-VÝMERU** |  | Príloha č. 2a |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   | Názov stavby | **SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia,Bocatiova 1,Košice** |  |  | JKSO |   |   |   |
|   | Názov objektu | **Oprava oplotenia areálu školy - 2.časť** |  |  | EČO |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  | Miesto | Košice |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČO | IČ DPH |  |   |
|   | Objednávateľ | SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia,Bocatiova 1,KE  |  |  | 35 570 172 | 2022109639 |   |
|   | Projektant |   |  |  |   |   |   |   |
|   | Zhotoviteľ |   |  |  |   |   |   |   |
|   | Spracoval |   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dňa |  |  |  |  |  |  | CPV |   |   |   |
|   |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | CPA |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  **Merné a účelové jednotky** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Počet |  Náklady / 1 m.j. |   |  Počet |  Náklady / 1 m.j. |   |  Počet |   |   |  Náklady / 1 m.j. |   |
|   |   |   | 0 | 0,00 |   |   |   | 0 | 0,00 |   |   |   |   |   | 0 |   | 0,00 |   |
|   |   |   |   |  **Rozpočtové náklady v** | **EUR** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **A** |  | **Základné rozp. náklady** |  | **B** |  | **Doplnkové náklady** |  | **C** | **Vedľajšie rozpočtové náklady** |  |  |  |  |  |
| 1 | **HSV** | Dodávky | 0,00 |   | 8 | Práca nadčas | 0,00 |   | 13 | GZS  |   |   |   | 0,00 |   |
| 2 |   |   | Montáž | 0,00 |   | 9 | Bez pevnej podl. |   | 0,00 |   | 14 | Projektové práce  |   |   |   | 0,00 |   |
| 3 | **PSV** | Dodávky | 0,00 |   | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 |   | 15 | Sťažené podmienky  |   |   |   | 0,00 |   |
| 4 |   |   | Montáž | 0,00 |   | 11 |   |   | 0,00 |   | 16 | Vplyv prostredia  |   |   |   | 0,00 |   |
| 5 | **"M"** | Dodávky | 0,00 |   |   |   |   |   |   | 17 | Iné VRN  |   |   |   | 0,00 |   |
| 6 |   |   | Montáž | 0,00 |   |   |   |   |   |   | 18 | VRN z rozpočtu |   |   |   | 0,00 |   |
| 7 | **ZRN (r. 1-6)** | 0,00 |   | 12 | **DN (r. 8-11)** |   |   | 19 | **VRN (r. 13-18)** |   |   |   | 0,00 |   |
| 20 | HZS |   | 0,00 |   | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 |   | 22 | Ostatné náklady |   |   |   | 0,00 |   |
| **Projektant** |   |   |   |   |   |   |   | **D** | **Celkové náklady** |  |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |   |   |   | 0,00 |   |
| Dátum a podpis |   |   | Pečiatka |   |   | 24 | DPH | 20,00 | % z | 0,00 |   | 0,00 |   |
| **Objednávateľ** |  |   |   |  |  |  |  | 25 | **Cena s DPH (r. 23-24)** |   | **0,00** |   |
| Dátum a podpis |   |   | Pečiatka |   |   | **E** |   | **Prípočty a odpočty** |  |   |   |   |   |
| **Zhotoviteľ** |   |   |   |   |   |   |   | 26 | Dodávky zadávateľa |   |   |   | 0,00 |   |
|   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  | 27 | Kĺzavá doložka |   |   |   | 0,00 |   |
| Dátum a podpis |   |   | Pečiatka |   |   | 28 | Zvýhodnenie + - |   |   |   | 0,00 |   |

|  |
| --- |
| **VÝKAZ - VÝMER**  |
| **Stavba: SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia,Bocatiova 1,Košice** |  |  |  |  | Príloha č. 2b |
| **Objekt: Oprava oplotenia areálu školy - 2.časť** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednávateľ: SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia,Bocatiova 1,KE |  |  |  |  |  |
| Zhotoviteľ:  |  |  | Spracoval:  |  |  |
| Miesto: Košice |  | Dátum:  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV**  |  |  |  |  |  |
|  | **4** | **Vodorovné konštrukcie**  |  |  |  |  |  |
| 1 | 417321414.S | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25  | m3 | 4,420 |   |   |   |
| 2 | 417321515.S.1 | Montáž plotovej krycej platne betónovej priebežnej s rezaním  | m2 | 16,950 |   |   |   |
| *3* | *592330008800.S.1* | *Plotová krycia platňa betónová, priebežná strieška, 500x300x55 mm*  | *ks* | *113,000* |  |  |  |
| 4 | 417321826.S | Zhotovenie stužujúcich pásov a vencov z betónu železového  | m3 | 4,420 |   |   |   |
| 5 | 417351115.S | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie  | m2 | 41,200 |   |   |   |
| 6 | 417351116.S | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie  | m2 | 41,200 |   |   |   |
| 7 | 417361821.S | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)  | t | 0,150 |   |   |   |
|  | **6** | **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**  |  |  |  |  |  |
| 8 | 622460121.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou  | m2 | 218,400 |   |   |   |
| 9 | 622460151.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm  | m2 | 218,400 |   |   |   |
| 10 | 622460236.S | Vonkajšia omietka stien cementová štuková (jemná), hr. 2 mm  | m2 | 218,400 |   |   |   |
| 11 | 622460242.S | Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm  | m2 | 218,400 |   |   |   |
| 12 | 622481119.S | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením  | m2 | 218,400 |   |   |   |
| 13 | 622481120.S.1 | Profil rohový PVC s mriežkou 10/10/plastový/  | m | 96,000 |   |   |   |
|  | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie**  |  |  |  |  |  |
| 14 | 938902071.S1 | Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou  | m2 | 218,400 |   |   |   |
| 15 | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m  | m2 | 50,000 |   |   |   |
| 16 | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m  | m2 | 105,000 |   |   |   |
| 17 | 976027331.S | Vybúranie krycích dosiek kamenných, ukončujúcich hornú plochu muriva, hr. nad 100 mm, -0,40500t  | m2 | 17,100 |   |   |   |
| 18 | 978036171.S | Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 65 %, -0,03700t  | m2 | 218,400 |   |   |   |
| 19 | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím  | t | 15,006 |   |   |   |
| 20 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | t | 15,006 |   |   |   |
| 21 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  | t | 62,712 |   |   |   |
| 22 | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m  | t | 15,006 |   |   |   |
| 23 | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m  | t | 15,006 |   |   |   |
| 24 | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné  | t | 15,006 |   |   |   |
| 25 | 979089712.S | Prenájom kontajneru 5 m3  | ks | 3,000 |   |   |   |
|  | **99** | **Presun hmôt HSV**  |  |  |  |  |  |
| 26 | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m  | t | 20,227 |   |   |   |
|  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV**  |  |  |  |  |  |
|  | **784** | **Maľby**  |  |  |  |  |  |
| 27 | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m  | m2 | 218,400 |   |   |   |
| 28 | 784430010.S | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m  | m2 | 218,400 |   |   |   |
|  |  | **Celkom**  |  |  |  |  |  |

 **NÁVRH** Príloha č. 3

**Z M L U V A O D I E L O**

**k zákazke č. 16/2022**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

(ďalej len ako „**zmluva**“ v gramatickom tvare)

medzi:

**Objednávateľom**

názov : Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice

sídlo: : Bocatiova 1, 040 01 Košice

e-adresa : skola@sosbocatiuske.sk

IČO : 35 570 172

DIČ : 2022109639

Banka : Štátna pokladnica

číslo účtu IBAN : SK13 8180 000000 7000243952

štatutárny orgán : Ing. Martina Zeteková, riaditeľka

konajúci vo veciach zmluvy : Ing. Martina Zeteková

konajúci vo veciach technických : Ing. Daniela Sárosiová

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

**a**

**Zhotoviteľom**

názov :

sídlo: :

e-adresa :

IČO :

DIČ :

Banka :

číslo účtu IBAN :

štatutárny orgán :

konajúci vo veciach zmluvy :

konajúci vo veciach technických :

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“ )

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany“** v gramatickom tvare a jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“ v gramatickom tvare).

1. **Úvodné ustanovenia**
2. Zmluva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán aplikuje všeobecnú pojmológiu *ex lege*, ktoré sa vzťahujú na celú zmluvu, teda nielen na text tejto samotnej zmluvy, ale aj na prílohy zmluvy.
3. Zmluvou sa označuje táto zmluva a jej prílohy v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.
4. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
5. Pojmy majú ten istý význam (význam sa zachováva) aj v znení singuláru, aj v znení plurálu alebo ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo aj, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem.
6. Slová v singulári majú ten istý význam (význam sa zachováva) ako slová v znení plurálu a naopak, v jednom rode zahŕňajú aj iný rod, iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak.
7. Akýkoľvek odkaz na Právne predpisy SR právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. pre budúce sa použije vždy v platnom znení alebo ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo aj, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem.
8. Nadpisy článkov slúžia len pre väčšiu prehľadnosť zmluvy a nemajú žiaden význam pri výklade tejto zmluvy.
9. Práva a povinnosti Zmluvných strán, aj keď Zmluvou bližšie neupravované, sa riadia ustanovením § 273 Obchodného zákonníka, pričom rozdielna úprava znenia v tejto zmluve a v Obchodnom zákonníku, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.
10. Táto zmluva sa uzatvára v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“).
11. **Predmet a účel Zmluvy**

2.1. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok na vykonanie diela (vykonanie stavebných prác) s názvom **„Oprava oplotenia areálu školy – 2.časť“** (ďalej len ako „Dielo“).

2.2. Dielo bude zhotoviteľom vykonané podľa Výkazu výmer s ocenením, zmluvne dohodnutých podmienok, podľa platných kvalitatívnych a technických predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa (uchádzača) zo dňa **.................................**

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela podľa tohto článku 2. bod 2.2. dohodnutú zmluvnú cenu podľa článku 5. bod 5.1. zmluvy a v zmysle podmienok zmluvy.

1. **Miesto plnenia**

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice

1. **Termíny a iné plnenia**

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné:

 a) termín začatia realizácie diela: do dvoch dní od podpísania zmluvy

 b) termín protokolárneho odovzdania diela (preberacieho konania): **..................................**

4.2. Termínom začatia realizácie sa podľa tejto zmluvy rozumie deň, na ktorom sa zhotoviteľ dohodol s objednávateľom v tejto zmluve.

4.3. Za termín ukončenia prác, resp. zhotovenie diela sa podľa tejto zmluvy považuje deň úspešného preberacieho konania, t. j. deň jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.

4.4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne, bez nárokov na finančné zvýhodnenie zhotoviteľa.

4.5. V prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu na strane objednávateľa, zmluvné strany dohodnú zápisom v stavebnom denníku alebo dodatkom k tejto zmluve nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktorú bolo potrebné vykonávanie prác prerušiť.

4.6. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavby do 30. dní od odovzdania staveniska, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy jednostranným písomným vyhlásením. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom jeho doručenia zhotoviteľovi.

4.7. Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.

4.8. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

4.9. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4.10. V prípade zistenia potreby prác naviac zo strany objednávateľa, a to oproti Výkazu výmer a cenovej ponuky zhotoviteľa (uchádzača) zo dňa **..............................** sa termín dodávky predlžuje o dobu potrebnú na realizáciu naviac prác, a to po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa dodatkom k tejto zmluve.

1. **Zmluvná cena diela**

5.1. Podľa ustanovení § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách a § 546 až 549 Zákona č. 513/1991 Zb. bola dohodnutá cena za dielo podľa čl. 2 tejto zmluvy vo výške**.................. EUR bez DPH, DPH : ................. EUR, t. j. .................... EUR s DPH –** (slovom**: .........................................** EUR s DPH).

V cene sú zahrnuté všetky dodávky a práce uvedené v časti 2 tejto zmluvy, vrátane vedľajších rozpočtových nákladov (VRN), dokumentácie k zhotoveniu diela a Manuálu údržby a pozáručných opráv. Pre dohodnutú cenu je relevantnou Výkaz výmer a cenová ponuka zhotoviteľa (uchádzača) zo dňa **.........................................**

Jednotlivé stavebné práce sú položkovite ocenené zhotoviteľom podľa metodík cenotvorby na trhu implementovaných v aktuálnej cenovej úrovni roku 2022.

1. **Platobné podmienky a fakturácia**

6.1. Platba bude vykonaná bezhotovostne na základe predloženej, odsúhlasenej a správnej faktúry vypracovanej a zaslanej objednávateľovi a jej súčasťou budú vzájomne odsúhlasené súpisy vykonaných prác po protokolárnom prevzatí diela s príslušenstvom verejným obstarávateľom.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na práce a dodávky.

6.3. Záverečná faktúra bude objednávateľom uhradená len na základe vystavenej a odsúhlasenej faktúry s príslušenstvom, len po odstránení všetkých prípadných vád, nedorobkov.

6.4. Faktúra za zhotovenie diela musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a musí byť vystavená najneskôr do 14 pracovných dní po ukončení diela.

6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, teda, že nebude správna, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.6. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

6.7. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa alebo zhotoviteľa, budú zhotoviteľovi uhradené skutočne vykonané práce a vynaložené náklady ku dňu doručenia oznámenia o zrušení alebo odstúpení od zmluvy.

6.8. V prípade, že pri realizácii dôjde ku zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu plnenia na základe požiadaviek objednávateľa, alebo výskytu nepredvídateľných prác neobsiahnutých vo Výkaze Výmere a v cenovej ponuke zhotoviteľa (uchádzača) zo dňa **..........................** musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve.

6.10. Bankové spojenie zhotoviteľa uvedené na faktúrach musí byť zhodné s jeho bankovým spojením uvedeným v tejto zmluve.

Smerovanie fakturácie:

 **Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice**

* 1. Faktúra musí obsahovať údaje v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a bude doručená v troch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry po dobu, kým mu nebola doručená nová opravená faktúra.
	2. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH, ak je irelevantná uvedie sa, že zhotoviteľ nie je platcom DPH.

Okrem toho musí minimálne obsahovať:

6.12.1 názov diela,

6.12.2 predmet úhrady,

6.12.3 IČO, DIČ objednávateľa, názov objednávateľa,

6.12.4 číslo zmluvy (prípadne dodatku k zmluve),

6.12.5 čiastku k úhrade spolu,

6.12.6 IČO, DIČ zhotoviteľa, názov zhotoviteľa,

6.12.7 číslo účtu zhotoviteľa vo formáte IBAN,

6.12.8 splatnosť faktúry (14 dní).

1. **Záručná doba a zodpovednosť za vady diela**

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa len rozsahu vo Výkaze Výmer, cenovej ponuky zhotoviteľa (uchádzača) zo dňa **........................** a podľa podmienok zmluvy.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.3. Záručná doba na vykonané práce je 24 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu diela objednávateľovi.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu diela v čo najkratšom technicky možnom termíne, najneskôr však do 14. kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa, ak to dovolia klimatické podmienky. V urgentných prípadoch sa zaväzuje odstrániť vady diela bezodkladne. V prípade, že zhotoviteľ diela neodstráni uplatnenú vadu v lehote uvedenej v predchádzajúcich vetách, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa.

7.6. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne, a to od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia.

7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy.

7.8. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle čl. 7, zaniká jeho právo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

7.9. V prípade zistenia vád pri preberacom konaní objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10 % z ceny diela, a to až do doby odstránenia vady a podpísaní preberacieho protokolu.

1. **Podmienky vykonania diela**

8.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie, pripojenie na vodu a kanalizáciu pre sociálne a prevádzkové účely.

8.2. Zhotoviteľ na požiadanie predloží objednávateľovi doklady o odbornej spôsobilosti subdodávateľov.

8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, tak ako sú zakreslené vo vyjadrení príslušných dotknutých orgánov.

8.4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s dohodnutým rozsahom prác. Náklady na údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. Objednávateľ umožňuje zhotoviteľovi tieto zariadenia staveniska uložiť na nehnuteľnosti v jeho správe.

8.5. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce včas a kvalitne, pričom pri omeškaní s uskutočnením prác, alebo nekvalitnom plnení budú zmluvné strany postupovať v zmysle ustanovenia § 560 až 565 a § 365 až 386 Obchodného zákonníka, vrátane náhrady škody z dôvodov omeškania zmluvných povinností. Kvalita prác musí zodpovedať STN, EN a technickým podmienkam. V prípade porušenia týchto povinností objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy.

8.6. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo odmietnutia dodávky sa zmluvné strany budú riadiť Obchodným zákonníkom § 356, § 357 a § 351.

8.7. Počas realizácie je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím, materiálom a mechanizmami tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov a ostatného majetku objednávateľa a neohrozil tým žiakov, zamestnancov a iné osoby zdržujúce sa v objektoch a areáli objednávateľa. Zodpovednosť za škodu počas realizácie prác znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu. Stavebné práce bude zhotoviteľ uskutočňovať sčasti aj počas riadne prebiehajúceho výchovnovzdelávacieho procesu s maximálnou ohľaduplnosťou hlukovou, logistickou a bezpečnostnou a v špecifických aktivitách len na základe informovania a dohody s objednávateľom.

8.8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

8.9. Pred začatím práce zhotoviteľ preukázateľne vyškolí zúčastnených zamestnancov o Požiarnej ochrane a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zo všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov objednávateľa, ktoré objednávateľ predloží na požiadanie zhotoviteľovi.

8.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie a plnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení § 4 a § 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vykonávacej vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a ostatných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela. Za škody spôsobené ich nedodržaním zodpovedá zhotoviteľ.

8.12. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonávacích vyhlášok, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.13. Objednávateľ je oprávnený akýmkoľvek spôsobom za prítomnosti i bez prítomnosti zhotoviteľa plánovane i bez určenia termínu kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami, je objednávateľ oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ na vlastné náklady odstránil nedostatky vzniknuté chybným vykonávaním diela a práce zrealizoval dohodnutým spôsobom. Ak zhotoviteľ diela tak neurobí ani v primeranej dobe, ktorú mu objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne, dochádza k porušeniu zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. Škody spôsobené takýmto postupom znáša zhotoviteľ diela.

8.14. Pri ukončení diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela. Objednávateľ určí termín preberacieho konania. Najneskorší a dohodnutý termín je **...........................** Zúčastnené strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom musia byť uvedené všetky náležitosti o odovzdávanom diele, najmä však všetky zjavné nedostatky a chyby, ktoré zistia pri preberacom konaní s uvedením termínu ich odstránenia.

8.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po ukončení prác priestory odovzdané k dispozícii vráti objednávateľovi s uvedením do pôvodného stavu vyčistením alebo úpravou.

8.16. Zmluvné strany sa dohodli na chronologickom pláne stavebných prác a manažérstva s aplikovaním nutných technologických prestávok podľa správnej stavebnej praxe, noriem a taxonomicky určených požiadaviek výrobcu hmôt, materiálov a tovarov.

8.17. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený ani postúpiť akékoľvek pohľadávky tretej osobe, ktoré mu vznikli voči objednávateľovi podľa právnych noriem SR alebo na základe zmluvy.

1. **Zmluvné pokuty**

9.1. Za nedodržanie zmluvného termínu ukončenia a odovzdania diela môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,010 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo môže zhotoviteľ požadovať zaplatiť od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,010 % z dlžnej čiastky, a to za každý deň omeškania.

9.3. Prípadné sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok budú vysporiadané ich fakturáciou a započítaním v konečnej faktúre zhotoviteľa.

9.4. Objednávateľ si môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením nedorobkov, príp. vád diela, zistených pri odovzdaní a preberaní diela. Protokol o odovzdaní a prebratí diela bude obsahovať pevný termín ich odstránenia.

9.6. Zaplatená zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 Obchodného zákonníka.

1. **Riešenie sporov**

10.1. V prípade sporov, ktoré nebude možné prednostne riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie všeobecný súd SR.

10.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa pozastaviť plnenie predmetu zmluvy podľa článku 2. zmluvy.

10.3. Zmluvný vzťah upravený touto zmluvou sa riadi právnym poriadkom platným na území SR. Prípadné spory zmluvných strán vyplývajúce alebo súvisiace s touto zmluvou je príslušný rozhodovať všeobecný súd SR.

1. **Ukončenie zmluvy**

11.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho ukončenia a odovzdania diela podľa článku 2. zmluvy.

11.2. Zmluvu je možné ukončiť pred skončením jej platnosti podľa bodu 11.1 tohto článku nasledovne:

11.2.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

11.2.2 písomným odstúpením od zmluvy,

11.2.3 písomnou výpoveďou objednávateľa.

11.3. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len ako „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

11.4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

11.5. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy podľa bodu 11.6., 11.7. a 11.8. tohto článku. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané dielo, resp. jeho časti. Odstúpenie zmluvnej strany nadobúda účinnosť jeho doručením druhej zmluvnej strane, ktorá svoju zmluvnú povinnosť porušila.

11.6. Za podstatné porušenie zmluvy oprávňujúce objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy sa považuje:

11.6.1 neodôvodnené nedodržanie pokynov Objednávateľa, za predpokladu, že dotknutý pokyn má podstatný význam pre realizáciu diela podľa zmluvy,

11.6.2 ak na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva,

11.6.3 podstatné omeškanie (t. j. viac ako 30 dní) s vykonaním diela zavinené zhotoviteľom, ak v zmluve nie je uvedené inak,

11.6.4 ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napríklad vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa,

11.6.5 v prípadoch ustanovených touto zmluvou,

11.6.7 v prípadoch ustanovených právnymi predpismi SR.

11.7. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade nepodstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, ak zhotoviteľ porušil ustanovenia článku 2. Objednávateľ musí vyzvať zhotoviteľa a určiť zhotoviteľovi dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne zhotoviteľa upozorniť, že v prípade neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

11.8. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade nepodstatného porušenia zmluvy objednávateľom, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z článku 6. bod 6.3., a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie diela. Zhotoviteľ musí vyzvať objednávateľa a určiť objednávateľovi dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne objednávateľa upozorniť, že v prípade neplnenia povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

11.9. Dôsledkom odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa je uplatnenie zodpovednosti voči zhotoviteľovi za porušenie zmluvy a uhradenie všetkých nákladov, ktoré budú požadované od objednávateľa.

11.10.Ukončením zmluvného vzťahu nie je dotknuté právo na náhradu škody a uplatnenia si zmluvnej pokuty za porušenie, ku ktorému došlo počas trvania zmluvy. To sa netýka ustanovení, ktoré zostávajú v platnosti aj po uplynutí platnosti zmluvy.

1. **Vyššia moc**

12.1. Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia, je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. V prípade potreby zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou dodatku k tejto zmluve.

12.2. Pod výrazom "vyššia moc" sa myslia všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napr. vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce montáž, alebo iné katastrofy, štrajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán, osobitne výstrahová meteorologická situácia, ktorá by bránila kvalitnému splneniu záväzku zhotoviteľa alebo ktorá by mala v technologickom procese vážne kvalitatívne konzekvencie na dielo a dielo by tak nebolo trvalo udržateľné.

* 1. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy najneskôr do 14. kalendárnych dní od vzniku prípadu vyššej moci vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
	2. Za škody spôsobené v dôsledku vyššej moci zhotoviteľ nezodpovedá a tiež nezodpovedá za škody dôsledku vyššej moci.
1. **Záverečné ustanovenia**
	1. Zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a  v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po dni zverejnenia objednávateľom na jeho web sídle. Ustanovenie o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k zmluve.

13.2. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh.

13.3. Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorským zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR ako i príslušnými nariadeniami Európskej únie.

13.4. Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomný rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný predmet a účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.

13.5. Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

13.6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom po uzavretí zmluvy dostane Zhotoviteľ jeden rovnopis, Objednávateľ dva rovnopisy.

13.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú podľa ich pravej, vážnej a slobodnej vôle, a teda dostatočne slobodne, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Výkaz výmer s ocenením (cenová ponuka zhotoviteľa -uchádzača) zo dňa ................................

Príloha č. 2 Preberací protokol diela (vzor)

Za Zhotoviteľa Za objednávateľa

V Košiciach dňa ................................... V Košiciach dňa ..............................

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 ................................. Ing. Martina Zeteková, riaditeľka

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo k zákazke č.16/2022

**Preberací protokol diela**

Podľa zmluvy o dielo k zákazke č. 16/2022 zo dňa ................... (ďalej len ako „Zmluva“) zhotoviteľ ............................................................................ odovzdáva a objednávateľ ................................................(názov a adresa školy, IČO) preberá plnenie predmetu citovanej zmluvy o dielo v rozsahu:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Objednávateľ preberá predmet zmluvy bez vád\* s vadami \* .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a termín na odstránenie vád ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Za Objednávateľa, miesto a dátum

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Meno a priezvisko, funkcia

Za Zhotoviteľa, miesto a dátum

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Meno a priezvisko, funkcia

*\*nehodiace sa prečiarknuť*

 Príloha č. 4 k Výzve

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA**

uchádzač (obchodné meno a miesto/sídlo podnikania uchádzača, IČO resp. všetkých členov skupiny dodávateľov) ...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. týmto čestne vyhlasuje,

* že súhlasí bez výhrady a obmedzenia s podmienkami verejného obstarávania **„Oprava oplotenia areálu školy – 2.časť“,** ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
* podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
* nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
* nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
* nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa právnych predpisov,
* je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy, vrátane všetkých príloh zmluvy, so znením ktorých v celom rozsahu súhlasí,
* nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v likvidácií, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
* všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
* predkladá iba jednu ponuku a
* nie je v zadávaní predmetnej zákazky subdodávateľom alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku,
* dotknuté osoby sú oboznámené s informáciami uvedenými v prílohe č. 2 súťažných podkladov ,
* dotknuté osoby poskytli súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov pre potreby tohto verejného obstarávania v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V ...................................................... dňa ......................................

…………………………………………………………………

meno, priezvisko, titul, funkcia,

podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača

 Príloha č. 5 k Výzve

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV**

Ja, dolupodpísaný / dolupodpísaná, pán/pani

zastupujúci/zastupujúca spoločnosť (obchodný názov, sídlo a identifikačné číslo pre DPH) .....................................

................................................................................ , pri predmete zákazky s názvom: **„Oprava oplotenia areálu školy – 2.časť“,**  týmto čestne vyhlasujem, že uvedená spoločnosť a/alebo jej zástupcovia:

1. som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,
2. neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
3. budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
4. poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V ................................. dňa .......................

................................................

 meno a priezvisko

 funkcia, podpis\*

\*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.